**Secondo Sprint – Review**

User stories complete alla fine di questo Sprint:

1. Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio avere a disposizione l’operazione “>x”, dove x è una variabile con il nome di una delle 26 lettere che vanno dalla “a” alla “z”

Per poter memorizzare in x l’elemento in cima allo stack

1. Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio avere a disposizione l’operazione “<x”

Per poter inserire in cima allo stack il valore contenuto in x

1. Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio avere a disposizione l’operazione “+x”

Per poter sommare l’elemento in cima allo stack con il valore contenuto in x e memorizzare il risultato in x stessa

1. Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio avere a disposizione l’operazione “-x”

Per poter sottrarre l’elemento in cima allo stack dal valore contenuto in x e memorizzare il risultato in x stessa

1. Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio definire una nuova sequenza di operazioni e associare ad essa un nome

Per creare nuove funzioni

Raffinamento user story 6) Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio effettuare l’operazione “sqrt”

Cosicché posso calcolare la radice quadrata di numeri complessi

Raffinamento user story 11) Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio avere a disposizione una text box

Per poter inserire i numeri e le operazioni da effettuare

28)Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio effettuare l’operazione “arg”

Cosicché posso calcolare la fase dei numeri complessi

29) Come utilizzatore della calcolatrice

Voglio effettuare l’operazione “exp”

Cosicché posso calcolare l’esponenziale dei numeri complessi

38) Risoluzione debito tecnico. Modifica architettura software e implementazione nuove classi;

Eventuali user stories rifiutate dal Product Owner: Nessuna

Project Velocity misurata: 32

Problemi riscontrati:

* Problemi architetturali causati da un debito tecnico, la cui risoluzione ha portato alla semplificazione dell’implementazione della User Story 21;
* La semplificazione dell’implementazione della User Story 21 ha portato a un cambiamento degli Story Points ad essa assegnati, passando da 13 a 5;